龙冈工业园标准化厂房项目监理服务

招 标 文 件

招标人名称 (公章):盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司

招标代理机构(公章):江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

2022年5月

前 附 表

| 序号 | 招 标 概 况 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：龙冈工业园标准化厂房项目监理服务 招标人名称：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司 招标内容：龙冈工业园1#、2#厂房，建筑面积为：19580.64㎡，1#、2#厂房建筑面积均为9790.32㎡，地上三层，建筑高度21.2m，造价约7000万。包括工程范围和阶段范围等监理服务内容。 （1）监理范围：主要指包含但不限于土方、桩基、建筑、结构、给排水、消防、电气、智能化（如有）、室外道路（含路灯）、消防、综合管网、电梯、室外安装、雨污水管道、景观绿化等规划总平面图范围中的所有工程监理。 （2）阶段范围主要指勘查、设计阶段、建设工程施工阶段和保修阶段的监理服务。 （3）监理服务内容：对建设工程质量、安全、成本、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 工期要求：所监理工程的时限包括施工准备阶段、施工阶段和保修阶段（其中施工阶段是指从工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止）。确保承包人能够按照时间节点，完成每个阶段工作计划中的工作内容；最终按建设工程施工合同中要求的合同工期完成任务并及时交付招标人使用。 质量要求：确保所监理的工程能够达到该工程施工合同所约定的质量标准和质量目标。 安全要求：要求在整个项目实施阶段开展安全检查及督促工作，确保安全事故为零。 成本控制要求：要求在整个项目实施阶段开展管理活动，实现项目的实际投资不超过计划投资（以建设工程施工合同造价为主要控制指标）。 合同信息管理要求：要求全面监督、重点控制、专项管理。监理控制的重点是工程变更、工程签证、工程转让与分包、工程延期或索赔，对其实施专项管理。 |
| 2 | 本项目保证金数额为人民币1800元整。投标人必须在投标截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接转（汇）至盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司帐户（收款单位：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司；开户银行：建行盐城城南支行；账号：32001735038059500008），投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位必须与投标报名单位名称完全一致。 在投标文件递交截止时间前，投标人将投标保证金缴纳汇款凭证交工作人员核验，否则视为投标人未交纳投标保证金。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。 履约保证金：中标价的10%。签订合同前缴纳给招标人，项目结束后无息退还。 |
| 3 | 递交疑问时间： 2022年 5 月 16 日 12：00 时前； 递交方式：发送电子邮件，递交地址（邮箱）： 459653304@qq.com |
| 4 | 投标文件递交截止时间： 2022 年 5 月 17 日 15：00 时 地点: 盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司三楼会议室 |
| 5 | 开标时间： 2022 年 5 月 17 日 15：00 时 地点: 盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司三楼会议室 |

招标人联系人：周澍　　　　　　        　        联系电话：0515-88287576

招标代理机构联系人：王虹　                     联系电话：15851041231

总则

1、综合说明

1.1招标规模：龙冈工业园1#、2#厂房，建筑面积为：19580.64㎡，1#、2#厂房建筑面积均为9790.32㎡，地上三层，建筑高度21.2m，造价约7000万。包括工程范围和阶段范围等监理服务内容。

- （1）监理范围：主要指包含但不限于土方、桩基、建筑、结构、给排水、消防、电气、智能化（如有）、室外道路（含路灯）、消防、综合管网、电梯、室外安装、雨污水管道、景观绿化等规划总平面图范围中的所有工程监理。

- （2）阶段范围主要指勘查、设计阶段、建设工程施工阶段和保修阶段的监理服务。

- （3）监理服务内容：对建设工程质量、安全、成本、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.2项目地点：盐都区境内

1.3资金来源：自筹

2、招标方式

2.1 本项目招标方式：公开招标

3、投标人资格要求

- 3.1投标人应具有建设行政主管部门核发的房屋建筑专业监理乙级及以上资质或监理综合资质的独立法人。

- 3.2总监理工程师资质类别和等级：项目总监理工程师必须为目前没有担任在监工程的总监，同时具有注册专业为房屋建筑工程专业的国家注册监理工程师（以注册专业为准）。

- 4、资格审查方式

4.1本招标项目资格审查方式：采用资格后审办法。

5、投标有效期

本招标项目投标有效期为 90 日（不少于45日）。

6、招标控制价

6.1 本项目投标报价的最高限价总价为人民币9.8万元，各投标人应在最高限价以下进行投标报价，高于最高限价的投标报价，其投标文件作无效标书处理。

6.2投标报价范围：本项目为固定总价报价，投标报价应包括投标人完成招标文件所确定的委托监理范围内和完成所有监理工作所需的全部费用，主要包括（但不限于）：服务酬金（包含人员工资、社会福利费、管理费、规费、利润、税金、外勤等特殊津贴费、监理人员驻场跟踪服务费等）、可报销费用（指监理人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费旅行费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、为当地提供的设施和服务所付的费用）、招标交易服务费和不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在执行本监理服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）。投标人应充分考虑为完成本项目监理服务所必须的一切费用（包括风险因素），合同实施期间，无论国家监理收费标准有任何变动，结算时除合同主要条款另有约定外，本项目的中标价不再调整。

投标人应充分考虑工程项目的规模、性质、服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务内容、服务期限、服务质量等的要求，将所有发生及可能发生的费用计入投标报价中，中标后投标报价不得调整。

6.3投标人必须按照招标文件要求做出完整的报价，按照招标文件要求漏报少报的费用，视为此项费用已包含在投标报价中，结算费用不予调整。

6.4投标报价的编制依据：

6.4.1 招标人提供的招标文件、答疑文件及补充通知；

6.4.2  服务项目特点、情况；

6.4.3投标人的企业定额、企业经营状况及行业市场行情。

6.5投标人应承担其参加本次招标活动自身所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

7、投标文件的编制方法及要求

投标人应认真仔细阅读下述所有内容，如未按下列要求编制投标文件的视为未实质性响应招标文件要求，招标人有权拒收其投标文件或视为无效投标。

7.1本次招标的投标文件分为 一个标书，一正二副。

7.2 标书应包括的内容：

7.2.1 封面（样式见附件）。

7.2.2 投标承诺书（样式见附件，允许另附一个详细说明）。

7.2.3授权委托书（样式见附件）。

7.2.4加盖公章的投标人资质证书、营业执照（副本）复印件；

7.2.5加盖公章的总监理工程师的证书复印件。

7.2.6评标办法规定审查以及投标人认为应该提供的其他资料。

注：以上7.2.1—7.2.6装订成册放入封袋中。

评审过程中对投标人所提供的资料要求以评标办法及上述标书组成规定为准，其他部分如有涉及，一律不作为评审依据。

7.3投标文件编制的其他要求：

7.3.1招标文件提供的表式投标人应使用，但表式可以按同样格式拓展。

7.3.2投标文件须用不能擦去的黑字书写或打印，正本装订成册，并在封面上正确标明“正本”字样。

8、投标文件的密封与标志

8.1投标文件按招标文件和格式、样式要求装订、签署和盖章后应分别装入标书封袋，封袋大小根据需要自行制作，在每个封袋上正确标明工程名称、投标人名称。

8.2所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并加盖投标人公章。

9、投标文件的递交

9.1投标人必须在招标文件规定的投标文件递交截止时间前完成投标文件的递交。

9.2投标人递交投标文件的地点：见投标须知前附表。

10、投标费用

10.1投标人应承担其编制和递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

## 10.2本项目招标代理费5000元，由中标人在开具中标通知书之前缴纳给招标代理公司。

## 合同协议书

委托人（全称）：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

1. 项目名称：龙冈工业园标准化厂房项目监理服务。

2. 工程地点：盐都区境内。

3. 工程规模：龙冈工业园1#、2#厂房，建筑面积为：19580.64㎡，1#、2#厂房建筑面积均为9790.32㎡，地上三层，建筑高度21.2m。包括工程范围和阶段范围等监理服务内容。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：投资额约7000万元。

### 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

### 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

### 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：        ，身份证号码：       ，注册号：         。

### 五、签约酬金

签约酬金=中标价－因监理服务内容不到位、不尽职扣减的监理费用。

### 六、期限

1. 监理期限： 施工合同中约定的合同工期。

自2022年    月    日始，至2022年     月     日止。

### 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，并按本合同约定支付酬金。

### 八、合同订立

1. 订立时间：2022年  月  日。

2. 订立地点：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司 。

3. 本合同一式8份，具有同等法律效力，双方各执4份。

委托人：   （盖章）             监理人：   （盖章）

住所：                          住所：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人或其授权              法定代表人或其授权

的代理人：（签字）               的代理人：（签字）

开户银行：                      开户银行：

账号：                          账号：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

电子邮箱：                      电子邮箱：

## 第二部分  通用条件

同建设工程监理合同(GF-2012-0202)中第二部分通用条件

## 第三部分  专用条件

- 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  无   。

1.2.3 约定本合同文件的解释顺序为：协议书、中标通知书、专用条款、招标文件、投标书、通用条款、相关附录。若对同一问题合同文件出现矛盾和含糊，则以时间在后的文件或条款为准。

- 监理人义务

2.1 监理人的范围和内容

2.1.1监理范围：包括工程范围和阶段范围等监理服务内容。

- 工程范围：主要指包含但不限于土方、桩基、建筑、结构、给排水、消防、电气、智能化（如有）、室外道路（含路灯）、消防、综合管网、电梯、室外安装、雨污水管道、景观绿化等规划总平面图范围中的所有工程监理 。

- 阶段范围主要指勘查、设计阶段、建设工程施工阶段和保修阶段的监理服务。

2.1.2监理工作内容还包括：对建设工程质量、安全、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

工期要求：所监理工程的时限包括施工准备阶段、施工阶段和保修阶段（其中施工阶段是指从工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止）。确保承包人能够按照时间节点，完成每个阶段工作计划中的工作内容；最终按建设工程施工合同中要求的合同工期完成任务并及时交付招标人使用。

2.2监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括：国家批准的工程建设文件，有关工程建设的法律法规、施工合同、监理合同等有关合约等。

2.2.2相关服务依据包括: （1）相应的法律、行政法规、部门规章、委托监理工程所在地的地方性法规和政府规章；（2）委托监理工程所在地的标准和规范；（3）委托监理工程的设计图纸等技术性文件；（4）本合同以及以后所签订的补充或变更协议；（5）委托人与第三方签订的与监理服务相关的其他合同；（6）委托监理工程实施过程中有关来往函件。

2.3项目监理机构和人员

监理机构派驻到现场的监理人员应按照投标文件要求，同时满足工程监理工作的需要及《关于加强工程建设监理管理的通知》(盐市建字[2005]136号)文件的要求。

总监理工程师必须身体健康，个人社会信誉良好；

拟投入工程项目的现场主要监理组成员应专业配置齐全。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：  （1）监理人员存在与第三人串通损害委托人利益的行为；（2）委托人认为因监理人员不到位给工程实施带来投资、质量、进度、安全隐患或因监理人员工作缺位、失职；（3）未经委托人同意不到场的等。

2.4履行职责

2.4.3对监理人的授权范围：⑴审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；⑵审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；⑶签发项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；⑷审核和签发工程计量、付款凭证；⑸核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不能胜任本职工作的现场工作人员；⑹发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备等。

2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：为保障工程施工的连续性和顺利进行，承包人的人员应相对稳定，当承包人的人员出现不当行为时，应根据其情节轻重，可首先提出警告并告知委托人，如仍不整改则再发出调换的书面决定报委托人确认并通知承包人。

2.5提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：1、监理人应在第一次工地会议召开之前7日向委托人提供2套《监理规划》；2、监理人应在每月的5日前向委托人提供1份上月的《监理月报》； 3、监理人应根据工程需要或有关规定编制《监理实施细则》，在专项工程开工前7日向委托人提供2套《监理实施细则》，监理人应及时或按照委托人的要求时限和份数提供专项报告；监理人应在例会召开日次日向委托人提供1份会议纪要。

2.7使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人   。

监理人应在本合同终止后　30　天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 一次性移交  。

3．委托人义务

3.4委托人代表

委托人代表为：         /              。

3.6答复

委托人同意在　7　天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4．违约责任

4.1监理人的违约责任：

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

专用条件相关条款已对具体赔偿金额进行约定的，从其约定。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行同期贷款基准利率×拖延支付天数。

5．支付

5.1支付货币

币种为： 人民币 ，比例为： / ，汇率为： / 。

5.3支付酬金

1、工程主体竣工验收合格后，付合同价的30%；

2、工程竣工验收合格后10日内，付至合同价70%；

3、工程经审计结束后10日内 ，付至合同价的90%；

4、工程施工监理等资料齐全并报档案局验收合格后10日内结清合同余款；

注：按以上付款进度，无任何利息补偿。

5.4本项目履约保证金金额为中标价的10%。在签订合同前，监理人应自中标人公告之日起 7 日内将履约保证金以现金、履约担保或者投标人基本账户开户行出具的保函形式汇转至委托人指定帐户。如未按规定时间、方式缴纳履约保证金的，招标人有权取消其中标资格。履约保证金在工程验收合格后（在扣除相应处罚后，如有），6个月内一次性退还（无息）。履约保证金因监理人违反合同义务按照合同相应条款进行扣罚后，剩余部分少于50%时，需将金额补足至中标价的10%。

5.5合同定价方式与工程结算

5.5.1本项目采用固定总价合同。

5.5.2因招标内容、招标范围变更或调整(含工程量增减等)造成结算总价调整，应按照下列办法确定：

a、工程结算总价增减在招标工程总价5%范围以内的（含5%），不予以调整。

b、工程结算总价增减在招标工程总价5%范围以外的，应按照下列办法确定：

监理结算价=（监理服务中标价/工程施工中标价）*经审计部门最终审定工程施工的结算价

5.5.3本项目价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。

6．合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

本合同生效条件　双方签字并盖章之日生效。

6.2变更

6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7.争议解决

7.2调解

本合同争议进行调解时，可提交  当地建设行政主管部门 进行调解。

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第2种方式：

(1)提请盐城仲裁委员会进行仲裁。

(2)向工程所在地人民法院提起诉讼。

8．其他

8.1检测费用

委托人应在检测工作完成后  /  天内支付检测费用。

8.2咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /  天内支付咨询费用。

8.3奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为：  /  %。

8.4保密

委托人申明的保密事项和期限：商业信息、技术信息、工程信息（包括但不限于工程工期、工程设计、工程图纸等），保密义务不因合同终止而结束。监理人不得未经委托人许可，擅自使用或泄露给与履行本合同义务无关的第三方。若监理人违反保密义务，需承担监理费用20%的违约金，该违约金不足以弥补委托人实际损失的，监理人需继续予以补足。

8.5著作权

监理人为履行本合同义务为工程项目编制的文件，著作权归委托人所有，未经委托人书面同意，在合同履行期间以及合同履行以后不得擅自使用。否则，监理人需承担监理费用20%的违约金，该违约金不足以弥补委托人实际损失的，监理人需继续予以补足 。

委托人提供的所有图纸、文件和软件的著作权归委托人所有。

9. 补充条款

9.1 监理人须督促、检查施工单位建立、健全和实施施工管理制度，及质量、安全文明施工保证体系；审批工程施工组织设计和技术方案；

9.2 组织施工图设计会审和施工图技术交底，负责审查施工设计交底的记录；

9.3 协助编制用款计划，复核已完工程量，签署工程付款凭证，审核施工图预算和竣工结算；

9.4 协助委托人监督、检查施工单位严格执行合同和严格按国家技术规范、规程、标准和设计图文件的要求施工，控制工程质量；

9.5 根据施工承包合同的付款规定以及监理工程师对工程质量、数量的核实，审查施工单位的付款申请，签发付款凭证，严格控制超前付款；

9.6 协调有关方面处理变更设计，控制工程预算的增减；分阶段审查、协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度；

9.7 在项目保修期间如出现质量问题，应参与调查研究、确定发生工程质量问题的责任，共同研究修补措施并督促检查实施；

9.8 及时准确记录、收集、整理各种工程资料，符合项目规划设计对工程资料的要求和标准；

9.9 审查施工单位提交的验收申请报告，进行现场初验并提出存在的问题及处理意见，督促施工单位整改，并参加由委托人组织的上级有关部门、设计、施工等单位参加的正式验收，提出监理工作总结等报告；

9.10 参与工程质量事故的分析及处理；负责督促、检查承包单位确保安全生产、文明施工。

9.11 监理责任期内监理人必须确保投标时所确定的监理机构人员完全到位，如因特殊情况须经委托人书面同意；如未经委托人书面同意而未到场的，总监理工程师有一次罚款2000元，专业监理工程师有一次罚款1500元，监理员有一次罚款1000元，从当期监理费用中予以扣减。

如委托人认为因监理人员不到位给工程实施带来投资、质量、进度、安全隐患或因监理人员工作缺位、失职时将要求监理人更换相应监理人员。

如因监理人员无故不到场而被罚款达5人次或因监理人原因被委托人要求更换监理人员的，扣减总监理费用的10%，并从当期监理费用中予以扣除；严重时将终止合同，并保留进一步追究监理人责任的权利。

委托人将对本项目总监进行考勤，时间为上午8：30—9:30，下午5:00—6:00到建设单位进行打卡（上下午都满足打卡要求的，为1个有效考勤日期），如有特殊情况请假的，需提前3天向委托人提出书面申请，在得到书面同意后请假的，视为有效考勤日期。对于总监考勤率（有效考勤日期/总工期）低于80%的，每低于1%扣除总监理费用的1%作为处罚，并将该情况上报上级主管部门及招投标部门进行处罚。若擅自离岗连续达2天以上的，经委托人提出仍未改正的，委托人有权终止合同，已完成的工作量不予结算，且因此给委托人造成损失的，委托人将依法追偿。

9.12 监理人应按监理规范及相关规定要求对工程质量及时进行独立检查验收，如无充分、合理理由未及时完成检测验收的，每发生一次罚3000元。发生次数超过三次（含）委托人有权扣除质量控制部分的全部监理费用。

9.13 关键工序、部位要旁站监督、跟踪检查，确保工程质量有序控制。若出现因监理责任导致工程质量达不到事先既定的质量目标，每发生一次将扣除人民币2000元；达到三次以上的，委托人有权解除合同，将监理单位清退出场，已完成工作量不予结算。

9.14现场计量验收应按监理规范及相关规定要求及时完成，若出现未按时完成的，委托人有权处以每次3000元的违约罚金，违约金直接从监理费中扣除。

9.15 现场监理计量应准确，依据合理，计量结果与审计不得有重大偏差，若出现与审计结果有重大偏差的，投资控制部分的监理费按70%支付。

9.16 对于工程质量特别是关键工序、隐蔽工程等，若监理方确认合格或达到质量要求，一旦委托人查出质量问题，每发生一次将扣除人民币3000元，直接从监理费中扣除。

9.17由于监理人原因造成监理与相关服务工作量增加的，委托人不再另行支付监理与相关服务费用。

9.18监理人提供的监理与相关服务不符合国家有关法律、法规和标准规范的，提供的监理服务人员、执业水平和服务时间未达到监理工作要求的，不能满足合同约定的服务内容和质量等要求的，委托人可按合同约定扣减相应的监理与相关服务费用。

9.19由于监理人工作失误给委托人造成经济损失的，监理人应当按照合同约定依法承担相应赔偿责任。

9.20如监理人提供下述任一监理服务内容时发生服务不到位，委托人可单方面酌扣直至全部扣除各监理内容下列对应的监理费比例的监理费，情节严重的可直接解除合同，清退出场，已完工程的监理费用不予以结算。

| 1 | 投资控制 | 20% |
| --- | --- | --- |
| 2 | 质量控制 | 30% |
| 3 | 进度控制 | 20% |
| 4 | 安全控制 | 20% |
| 5 | 合同管理 | 10% |
| 6 | 信息管理 |  |
| 7 | 组织协调 |  |

9.21在实施工程监理服务期间，委托人若发现监理人的现场项目监理组任一成员与本工程的任一施工监理人串通，并降低工程质量或损害委托人利益的，委托人将对监理人视情节轻重处以不少于人民币10000元/次的经济处罚。若工程质量因现场监理人员的监理工作不到，监理人未能发现质量问题或虽发现质量问题但未能及时阻止并未向委托人汇报此问题，委托人一经发现将对监理人处以每次不少于人民币 5000 元的经济处罚，发生两次以上此类问题，委托人有权单方面终止监理服务合同，并将有关情况通报到有关主管部门，要求予以处罚，由此给委托人造成损失的，监理人还将承担赔偿责任。

9.22本工程监理服务严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，监理费不予结算，并按合同约定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。监理人如在处罚期内被限制投标而隐瞒事实、提供虚假材料骗取投标、中标的，一经发现、查实，即取消其投标资格；若已中标的取消其中标资格；给委托人造成损失的，依合同约定追究其赔偿责任，并报有关行政监督管理部门，按有关法律法规、予以处罚、公开曝光。

9.23对工程签证应阐明理由、核实量和价，并于施工单位报送收讫5日内审签完毕。

9.24如果因监理工作不履职、玩忽职守导致安全问题的，监理人将承担国家有关法律法规规定的相应的安全责任。

9.25如果因监理人自身原因致使所监理的工程质量达不到承诺质量目标，将对监理人扣罚40%的监理服务费。

9.26监理人须确保工程在委托人与施工单位签订的工程施工合同所约定的工期内完成。在整个监理活动中不断检查，施工实际进度是否偏离总进度计划。否则应要求施工单位采取有力措施，确保工程按期竣工，交付使用。

9.27监理人须将工程投资严格控制在施工单位投标报价范围内，如施工单位因工程索赔或工程变更增加造价，事先应征得委托人同意。

9.28监理人须督促施工单位严格按安全操作规程进行操作，确保安全无事故。

9.29竣工保修阶段

9.29.1建设项目（工程）竣工验收后,监理人根据工作量和工作缺陷,配备保修责任期监理人员,进行保修责任期的监理工作。

9.29.2在整改和遗留工程的监理工作中，总监理工程师仍坚持上道工序未经检查验收不准进行下道工序的原则，确保工程质量。

9.29.3在保修期内总监理工程师应督促设计单位、施工单位,设备材料供应单位认真做好保修工作。并加强现场巡视，发现缺陷时，能够及时通知施工单位和有关保修部门尽快前往检查，组织人力、物力进行修理。

9.29.4总监理工程师在确保保修责任及修复费用的处理上必须根据造成问题的原因以及具体返修内容，与各有关单位共同商定处理办法，并监控实施。

9.30.监理人必须确保此工程安全(施工场地内及施工运输过程中)，若发生不安全问题，每发生一次罚2000元。发生次数超过二次(含二次)委托人有权扣除安全管理部分的全部监理费用。造成人员或财产损失的，由监理人与施工单位承担连带责任。

9.31 未尽事宜按委托人的具体要求执行，本协议的解释权归委托人，监理人须无条件服从，否则已完工程量可不予以结算，情节严重的委托人可单方面解除合同。

评标定标办法

本项目评标办法采用合理低价法，由评标委员会按资格审查、符合性评审、商务性评审三方面对投标文件进行评审。前一项评审不通过不参与下一项评审。一、资格审查

1、审查各投标人及其总监理工程师、项目组成员、授权委托人的资格是否符合招标公告和招标文件的规定。

2、审查投标人提供的有效的加盖公章的营业执照（副本）复印件、资质证书复印件、总监理工程师证书复印件。

未提交上述资料、资料不全或提供的资料无效的，或投标人有违反《盐城市市场廉政准则规定（试行）》中规定情形的不予通过资格审查。

（二）对于通过资格审查的投标人进行符合性和商务性评审：

1、符合性评审

投标人的投标文件是否符合招标文件，开、评标过程中发现的情况是否存在应予无效投标的情况，主要包括：投标保证金是否已按招标文件要求递交；投标文件的格式、盖章和正副本数量是否符合招标文件的要求；招标文件要求明确承诺的内容投标人是否明确承诺且不低于招标文件的要求；投标人信誉、履约情况是否良好。符合要求的，通过符合性评审，否则不予通过评审。

2、商务性评审

对通过资格审查和符合性评审的标书进行商务性评审，商务性评审按以下程序进行：

1、投标人的报价符合招标文件、招标答疑的要求,且经评审不低于成本。

2、投标人的报价不高于招标控制价。

3、投标人的投标报价不低于招标最低控制价（当投标人低于5家时，有效投标报价最低的投标人推选为第一中标候选人；当投标人为 5 家或 5 家以上时，招标最低控制价为去掉其中的一个最高价和一个最低价后的所有投标报价的算术平均值乘以K值，K值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为95%-98%）。

4、满足上述条件后，有效投标报价最低的投标人推选为第一中标候选人。

上述（1）至（4）项按顺序进行评审，前一项未通过的不参与下一项的评审，不符合上述（1）至（4）任意一项要求的，不予通过商务性评审，未通过商务性评审的投标人不作为中标候选人。

（三）中标候选人的推荐

评标委员会按照报价由低至高推荐 1名中标候选人；投标人的报价相等时，由评标委员会通过抽签的方式确定中标候选人的排序。

二、定标办法：

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，当场确定排名第一的中标候选人为最终中标人。

如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人重新招标。

对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

附件1

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：        职务：

系                                （投标人）的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件粘贴处：

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件2

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的               （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的         工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证复印件粘贴处：

附件3

标书封面样式：

本

（项目名称）

投 标 文 件

（一号标书）

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

附件4

投标承诺书

致：　　　　　　　　　　　　　　　　　（招标人名称）：

1、根据已收到的                       的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经研究贵方招标文件的所有内容后，决定无保留地接受招标文件所有条款，并按国家相关文件的规定，完全承诺执行本招标文件要求按固定单价报价进行结算。愿以人民币         元的总价承担本项目招标范围内的所有服务项目。

2、本次投标，我方将派出总监理工程师             。

3、我方保证严格按国家相关规定开展龙冈工业园标准化厂房项目监理服务，服务质量及进度保证符合谈判文件及双方合同的要求。

4、我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》的各项规定。我方投标文件提供评审的资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

5、如我方中标，贵方的谈判文件和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、中标后，我方无条件接受建设单位根据工作需要对服务范围及内容进行适当的调整。

投标人（盖章）：

地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

邮政编码：　　　　　　电话：　　　　　　传真：

日期：　　　年　  月　　日